FICHE SYNTHÉTIQUE

Projet cv-gen

Générateur de CV PDF adapté à des offres d'emploi

Auteur : Hamza Riabi

Date : 2026-05-25

Master MIAGE • Université Paris Dauphine

# 1. FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES (MVP)

Objectif

Automatiser la génération de CV PDF personnalisés et ATS-optimisés, adaptés en temps réel à une offre d'emploi donnée.

Fonctionnalités du MVP

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Extraction JD | Récupération du texte de l'offre d'emploi via URL (WebFetch/Playwright) | P0 |
| Analyse sémantique | Extraction de 15-20 keywords clés du JD via Claude API | P0 |
| Détection d'archétype | Classement automatique du rôle parmi 5 archétypes | P0 |
| Adaptation CV | Récriture sélective du CV existant pour injecter keywords du JD naturellement | P0 |
| Génération HTML | Construction du CV à partir d'un template HTML avec CSS personnalisé | P0 |
| Conversion PDF | Rendu HTML → PDF via Playwright + normalisation ATS | P0 |
| Optimisation une page | Redimensionnement automatique du contenu pour tenir sur exactement 1 page A4 | P0 |

Contraintes critiques

- UNE PAGE : le CV doit tenir sur une seule page (Playwright réduit automatiquement l'échelle si besoin)

- ATS-compatible : pas d'images, layout simple, UTF-8 pur, text sélectionnable

- Accents français : é, è, ê, à, â, ç, ù, û, î, ï, ô DOIVENT être conservés exactement

- Zéro invention : les keywords du JD ne sont jamais créés ex-nihilo, toujours intégrés dans les réalisations existantes

# 2. ARCHITECTURE LOGICIELLE

Architecture en couches

Le système cv-gen fonctionne selon 4 couches distinctes :

🔵 COUCHE 1 — ENTRÉES (Input Layer)

- Claude Code CLI : interface utilisateur, commande /pdf <url>

- WebFetch / Playwright : extraction du texte de l'offre d'emploi

- CV Source (cv.md) : données candidat existantes

- Claude API (GPT-4) : analyse sémantique et détection d'archétype

🟢 COUCHE 2 — TRAITEMENT (Processing Layer)

- 1. Extract JD Keywords : extraction de 15-20 mots clés du JD

- 2. Detect Role Archetype : classification en 5 archétypes possibles

- 3. Match with Profile Rules : application des règles de reformulation

- 4. Reorder & Inject Keywords : récriture sélective des bullets d'expérience

🟡 COUCHE 3 — GÉNÉRATION (Generation Layer)

- HTML Builder : construction du CV à partir du template avec CSS personnalisé

- Playwright + Chromium : rendu HTML en PDF avec binary search pour l'échelle optimale

- ATS Normalizer : nettoyage Unicode (tirets, guillemets, espaces insécables)

🔴 COUCHE 4 — RÉSULTAT (Output Layer)

- PDF File : /output/cv-{candidate}-{company}-{date}.pdf

- Propriétés : 1 page, ATS-compatible, UTF-8 avec accents, ~40-50 KB

Flux d'exécution simplifié

URL → Extraction JD → Analyse Claude → Adaptation CV → HTML → PDF

Composants clés

| Composant | Rôle | Stack |
| --- | --- | --- |
| Extraction JD | Récupère texte depuis URL (portails publics ou Playwright pour login walls) | WebFetch, Playwright, Node.js |
| Analyse Sémantique | Extrait keywords, détecte archétype, score pertinence bullets | Claude API (GPT-4) |
| Profile Adapter | Applique règles de rédaction, intègre keywords naturellement | Rules engine (markdown) |
| HTML Builder | Construit CV HTML à partir de template | Vanilla JS |
| PDF Renderer | Convertit HTML → PDF, optimise échelle pour 1 page | Playwright (Chromium) |
| ATS Normalizer | Nettoie Unicode (tirets, guillemets, espaces insécables) | generate-pdf.mjs |

Exemples  d’archétypes de rôles

- 📊 Data Analyst : focus reporting, PowerBI, datalake, KPI

- 🔄 Business Analyst / MOA : focus recueil besoins, fonctionnel, spécifications

- 📋 Chef de Projet IT/Data : focus Agile, livraison, backlog, planning

- 🔧 Analytics Engineer : focus ETL, pipeline, data warehouse, Kafka

- 🤖 ML / IA : focus modèles, Python, embeddings, RAG, déploiement

Chaque archétype possède :

- Signaux de détection : keywords qui révèlent le rôle dans le JD

- Framing de présentation : quelle expérience mettre en avant

- Compétences à valoriser : skills clés pour ce rôle

# 3. SCÉNARIOS UTILISATEURS

## Scénario 1 : Candidature Data Analyst (Renault)

Contexte : offre Senior Data Analyst — SQL, PowerBI, datalake, KPI

Étapes :

- Hamza exécute : /pdf https://renault.jobs/123

- Système détecte : archétype « Data Analyst »

- Récriture : met en avant Renault (datalake, PowerBI, gouvernance data)

- Résultat : PDF optimisé pour ce rôle

Valeur : CV sur mesure en <2 min, mots clés ATS visibles.

## Scénario 2 : Chef de Projet IT (Startup)

Contexte : offre PM Data Engineering — Agile, Scrum, livraison

Étapes :

- Hamza exécute : /pdf https://startup.apply.com/pm-data-eng

- Système détecte : archétype « Chef de Projet IT »

- Récriture : met en avan  projets en production

- Résultat : PDF avec focus gestion + livrables

Valeur : soft skills et capacité à livrer mis en avant.

## Scénario 3 : Analytics Engineer (DataOps)

Contexte : offre Data Pipeline Engineer — Kafka, Hive, ETL

Étapes :

- Hamza exécute : /pdf https://dataops.career/pipeline-engineer

- Système détecte : archétype « Analytics Engineer »

- Récriture : met en avant projet Pipeline et HDFS/Hive

- Résultat : PDF avec tonalité technique data engineering

Valeur : profil technique mis en lumière, infrastructure data en avant.

# 4. CHOIX TECHNOLOGIQUES ET JUSTIFICATIONS

| Choix | Alternative | Justification |
| --- | --- | --- |
| Claude API (GPT-4) | OpenAI, Gemini | Excellent en NLP et détection de pattern métier ; coût raisonnable ; déjà intégré Claude Code |
| Playwright + Chromium | Puppeteer, wkhtmltopdf | Headless, support font embedding, contrôle précis de l'échelle ; multi-navigateur testé |
| HTML/CSS pur | Handlebars, Nunjucks | Zéro dépendance supplémentaire ; facile à déboguer ; CSS natif pour styling précis |
| Base64 font embedding | CDN, fichiers externes | Évite problèmes CORS ; PDF hermétique, transportable |
| Node.js | Python, Go | Déjà dans l'stack (Playwright) ; JS natif ; npm packages de qualité |
| Une seule page | Multi-page flexible | ATS + recruteurs lisent 6 secondes max ; force la concision ; différenciant |
| UTF-8 + accents français | ASCII (supprimer accents) | Moderne ; respect du français ; Google indexe mieux |

# 5. RÉPARTITION DES TÂCHES POUR LA SUITE

## Phase 1 : Consolidation MVP (1-2 semaines)

| Tâche | Propriétaire | Durée | État |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 Finaliser template HTML | Dev | 3j | ⏳ TODO |
| T1.2 Intégrer fonts en base64 | Dev | 1j | ⏳ TODO |
| T1.3 Tester generate-pdf.mjs | QA | 1j | ⏳ TODO |
| T1.4 Détection d'archétype | AI/Dev | 2j | ⏳ TODO |
| T1.5 Rules de récriture CV | Hamza | 1j | ⏳ TODO |
| T1.6 Skill /pdf <url> | Dev | 2j | ⏳ TODO |
| T1.7 Tests sur 3 offres | QA/Hamza | 1j | ⏳ TODO |

## Phase 2 : Enhancement & Polish (1 semaine)

| Tâche | Propriétaire | Durée |
| --- | --- | --- |
| T2.1 Tracking candidatures | Dev | 2j |
| T2.2 Système feedback CV | Dev | 1j |
| T2.3 Templates emails relance | Hamza | 1j |
| T2.4 Documentation utilisateur | Tech Writer | 1j |

# 6. QUESTIONS À CLARIFIER

Avec le professeur :

- Scope de ce qui doit être fait maintenant : Template HTML seulement, ou whole pipeline ?

- Évaluation : basée sur le MVP fonctionnel ou la fiche synthétique + prototype ?

- Contrainte d'une page : vraiment critique, ou c'est une optimisation future ?

Avec le groupe (si projet en équipe) :

- Qui gère le template HTML (design + CSS) ?

- Qui teste les archétypes (nécessite domaine expertise) ?

- Qui rédige la documentation utilisateur ?

# 7. CONCEPTS VUS EN COURS — APPLICATION DANS CE PROJET

Intelligence Artificielle

- Claude API pour extraction sémantique de keywords et détection d'archétype (NLP)

- Few-shot prompting : fournis exemples des 5 archétypes pour guider la classification

- Prompt engineering : règles JAMAIS + TOUJOURS dans _shared.md pour contraindre la rédaction

Architecture Logicielle (Clean Code)

- Séparation des responsabilités : JD extraction, archétype detection, CV adaptation, PDF rendering

- Single Responsibility : chaque fichier a une responsabilité unique

- DRY (Don't Repeat Yourself) : règles communes dans _shared.md, réutilisables par tous

- Configuration as Code : archétypes définis en YAML/markdown, pas hardcodés

Base de Données

- Optionnel Phase 2 : tracker Excel/SQLite pour log des candidatures

Clean Code

- Noms explicites : normalizeTextForATS, detect_role_archetype, injectKeywordsNaturally

- Pas de magic numbers : échelle PDF calculée en binary search

- Commentaires justes : explique le POURQUOI, pas le QUOI

- Code readable > clever

# 8. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

cv-gen est un système intelligent de personnalisation de CV qui répond à un besoin réel : adapter son profil à chaque offre sans effort manuel répétitif.

Valeur clé

- Pour le candidat : CV taillé sur mesure en <2 min, mots clés ATS injectés naturellement

- Pour les recruteurs : CV 1 page clean + ATS-compatible, parcouru en 6 secondes

- Pour le processus : zéro copier-coller, audit trail des candidatures

Risques identifiés & mitigations

- JD non accessible (login) → Fallback Playwright (fetch-jd.mjs)

- Mots clés mal intégrés → Règle : JAMAIS inventer, toujours reformuler bullets existantes

- PDF déborde 1 page → Binary search automatique réduit échelle

- Accents corrompus en PDF → UTF-8 native, tests sur exemples

Critères de succès

- MVP fonctionnel fin juin

- 3 archétypes testés (Data, PM, Engineering)

- 10+ CVs générés sans erreur ATS

Prêt à discuter et proposer des améliorations ! 🚀

Fichiers de référence :

• Schéma d'architecture : architecture-diagram.svg

• Diagrammes détaillés : ARCHITECTURE.md (5 vues Mermaid)